# Planning Hospitalier

# Rapport du Jalon 2

Antivackis Vanessa			Bennama Meriem			Cailleau Dylan

Forest Jules				Haton Tom				Mohammed Arwa

1.	Backlog : Mise à jour	1

1.1.	Nouvelle version	1

1.2.	Ce qui a été réalisés	2

1.3.	Priorités à venir	2

2.	Planification	2

2.1.	Tableau descriptif des tâches	2

2.2.	Diagramme de PERT	2

3.	Diagramme de classe au niveau conception	2

4.	Cas jusqu’au niveau conception d’un ajout d’un créneau	2

4.1.	Alternatif 1 : Acceptation de la demande	2

4.1.1.	Niveau système	2

4.1.1.1.	Scénario Système	2

4.1.1.2.	Diagramme de séquence système	2

4.1.2.	Niveau métier	2

4.1.2.1.	Scénario métier	2

4.1.2.2.	Diagramme de séquence métier	2

4.1.2.3.	Diagramme de classe métier	2

4.1.2.4.	Diagramme de package métier	2

4.1.2.5.	Diagramme de déploiement métier	2

4.1.3.	Niveau conception	2

4.1.3.1.	Diagramme de séquence conception	2

4.1.3.2.	Diagramme de classe conception	2

4.1.3.3.	Diagramme de package conception	2

4.1.3.4.	Diagramme de déploiement conception	2

4.2.	Alternatif 2 : Un créneau déjà existant	2

4.2.1.	Niveau système	2

4.2.1.1.	Scénario système	2

4.2.1.2.	Diagramme de séquence système	2

4.2.2.	Au niveau métier	2

4.2.2.1.	Scénario métier	2

4.2.2.2.	Diagramme de séquence métier	2

4.2.2.3.	Diagramme de classe métier	2

4.2.2.4.	Diagramme de package métier	2

4.2.2.5.	Diagramme de déploiement métier	2

4.2.3.	Niveau conception	2

4.2.3.1.	Diagramme de séquence conception	2

4.2.3.2.	Diagramme de classe conception	2

4.2.3.3.	Diagramme de package conception	2

4.2.3.4.	Diagramme de déploiement conception	2

4.3.	Alternatif 3 : Contraintes non respectés	2

4.3.1.	Niveau système	2

4.3.1.1.	Scénario système	2

4.3.1.2.	Diagramme de séquence système	2

4.3.2.	Niveau métier	2

4.3.2.1.	Scénario métier	2

4.3.2.2.	Diagramme de séquence métier	2

4.3.2.3.	Diagramme de classe métier	2

4.3.2.4.	Diagramme de package métier	2

4.3.2.5.	Diagramme de déploiement métier	2

4.3.3.	Niveau conception	2

4.3.3.1.	Diagramme de séquence conception	2

4.3.3.2.	Diagramme de classe conception	2

4.3.3.3.	Diagramme de package conception	2

4.3.3.4.	Diagramme de déploiement conception	2

4.4.	Alternatif 4 : Surcharge/Souscharge	2

4.4.1.	Niveau système	2

4.4.1.1.	Scénario système	2

4.4.1.2.	Diagramme séquence système	2

4.4.2.	Niveau métier	2

4.4.2.1.	Scénario métier	2

4.4.2.2.	Diagramme de séquence métier	2

4.4.2.3.	Diagramme de classe métier	2

4.4.2.4.	Diagramme de package métier	2

4.4.2.5.	Diagramme de déploiement métier	2

4.4.3.	Niveau conception	2

4.4.3.1.	Diagramme de séquence conception	2

4.4.3.2.	Diagramme de classe conception	2

4.4.3.3.	Diagramme de package conception	2

4.4.3.4.	Diagramme de déploiement conception	2

5.	Conventions de codage	2

5.1.	Conventions de codage	2

5.1.1.	Formatage du code	2

5.1.1.1.	Indentation	2

5.1.1.2.	Taille des lignes	2

5.1.1.3.	Lignes blanches	2

5.1.1.4.	Espaces	2

5.1.1.5.	Déclarations de Classe avec Extends et Implements	2

5.1.1.6.	Résumé	2

5.1.2.	Nommage	2

5.1.2.1.	Général	2

5.1.2.2.	Package	2

5.1.2.3.	Classes et Interfaces	2

5.1.3.	Méthodes	2

5.1.3.1.	Nommage	2

5.1.3.2.	Déclaration	2

5.1.3.3.	Instructions Return	2

5.1.4.	Variables	2

5.1.4.1.	Nommage	2

5.1.4.2.	Déclaration	2

5.1.4.3.	Constantes	2

5.1.4.4.	Types de variables	2

5.1.5.	Blocs de code	2

5.1.5.1.	Structures conditionnelles	2

5.1.5.2.	Boucles	2

5.1.6.	Commentaires	2

5.1.6.1.	Documentation	2

5.1.6.2.	JavaDoc	2

5.1.7.	Autres conventions spécifiques	2

5.1.7.1.	Saut de ligne	2

5.1.7.2.	Caractères spéciaux	2

5.1.7.3.	Accents	2

5.2.	Comment sont-elles vérifiées	2

6.	Documentation	2

7.	Principales requêtes de la Base de Données	2

7.1.	Requêtes en SQL	2

7.2.	Requêtes en algèbre relationnel	3

7.3.	Requêtes en calcul relationnel	4

# Backlog : Mise à jour

# Nouvelle version

| Couleurs | Niveaux D’Importance & Explication |
| --- | --- |
| Rouge | Le plus important |
| Orange | Moyennent important pour le moment |
| Bleu | Le moins important (fonctionnalité 2) |

- Je veux pouvoir en tant que cadre, ajouter du personnel, le modifier, le supprimer, le consulter

  - Création de l’IHM sous forme d’un pop-up pour afficher tous les personnels

  - Pop-up de consultation de la fiche d’un personnel choisi

  - Ajout d’un personnel :

    - Pop-up pour saisir les informations et ajouter

    - Mise en forme pour la base

    - Insertion dans la BDD

    - Pop-up confirmation ajout

  - Modification d’un personnel :

    - Pop-up de pour modifier les informations

    - Check et mise en forme des données saisies pour la BDD

    - Modification dans la BDD

    - Pop-up confirmation de la modification

  - Suppression d’un personnel

    - Checking si personnel non-affecté

    - Pop-up de demande de validation de suppression

    - Pop-up de confirmation de suppression

- En tant que cadre je veux pouvoir créer un EDT avec différents créneaux

  - Créer un créneau dans l’EDT

    - Pop-up saisie de données (donner une date et un créneau horaire logique (pas de création dans le passé))

    - Premier checking des données saisies

    - Pop-up pour définir le personnel requis et les spécialités requises correspondantes (lors de la saisie le cadre pourra saisir une spécialité et y lier un nombre de personnes demandées)

    - Deuxième checking des données saisies

    - Checking des contraintes

    - Insertion dans la BDD

- En tant que cadre je veux pouvoir consulter l’EDT d’une façon globale et hebdomadaire

  - Récupération de l’EDT général dans la BDD

  - Création de l’IHM d’affichage qui sera la page principale de l’app

  - Pouvoir ajouter un personnel sur un créneau depuis cet EDT

    - Pop-up d’affichage de tous les personnels disponibles

  - Pouvoir supprimer un personnel d’un créneau

  - Pouvoir modifier une affectation de personnel, demande d’affectation

    - IHM de modification de demande

  - Affichage des non-respects de contraintes

    - IHM d’affichage des contraintes non-respectées

    - Checking des contraintes non-respectées

  - Imprimer l’EDT (BONUS)

  - Gestion des créneaux problématiques avec des couleurs

- En tant que cadre je veux pouvoir consulter les EDT par personnel

  - Choix du personnel ciblé (encart pour choisir dans l’EDT général), Pop-up de la liste des personnels (réutilisation du Pop-up en 1.2 mais revisité pour renvoyer sur le planning du personnel au lieu de sa fiche)

  - Récupération de l’EDT dans la BDD

  - Affichage de l’EDT dans la page principale

  - Pouvoir ajouter un personnel sur un créneau depuis cet EDT

    - Pop-up ajout de personnel sur un créneau en 3.3

  - Imprimer l’EDT

- En tant que cadre je veux pouvoir consulter les contraintes non-respectées

  - Récupération des contraintes dans la base

  - IHM d’affichage des contraintes non-respectées avec mini-descriptif

  - Possibilité en cliquant sur la contrainte d’y être emmené directement dans le planning (hyperlien)

- En tant que cadre je veux pouvoir consulter les contraintes légales

  - Récupération des contraintes légales dans la BDD

  - Pop-up de récap des contraintes légales

  - Ajout d’une contrainte

    - Pop-up de saisie

    - Pop-up de confirmation ajout

  - Modification d’une contrainte

    - Pop-up de modification

    - Pop-up de confirmation modification

  - Suppression d’une contrainte

    - Pop-up demande de validation suppression

    - Pop-up confirmation de suppression

- En tant que cadre je veux pouvoir consulter les contraintes de spécialité

  - Récupération des contraintes de spécialités dans la BDD

  - Pop-up de récap des contraintes de spécialité

  - Ajout d’une contrainte de spécialité

    - Pop-up de saisie

    - Pop-up de confirmation ajout

  - Modification d’une contrainte de spécialité

    - Pop-up de saisie

    - Pop-up de confirmation modification

  - Suppression d’une contrainte de spécialité

    - Pop-up demande de validation suppression

    - Pop-up confirmation de suppression

- En tant que cadre je veux pouvoir consulter les fonctions

  - Récupération des fonctions dans la BDD

  - Pop-up de récap des fonctions existantes

  - Ajout d’une fonction

    - Pop-up ajout d’une fonction

    - Checking des données saisies

    - Insertion dans la base

    - Pop-up confirmation ajout

  - Modification d’une fonction

    - Pop-up modification d’une fonction

    - Checking des données saisies

    - Insertion dans la base

    - Pop-up confirmation modification

  - Suppression d’une fonction

    - Pop-up demande de validation suppression

    - Pop-up confirmation de suppression

- En tant que cadre je veux pouvoir consulter les spécialités

  - Récupération des contraintes de spécialités dans la BDD

  - Pop-up de récap des spécialités existantes

  - Ajout d’une spécialité

    - Pop-up ajout d’une spécialité

    - Checking des données saisies

    - Insertion dans la base

    - Pop-up confirmation ajout

  - Modification d’une spécialité

    - Pop-up modification d’une spécialité

    - Checking des données saisies

    - Insertion dans la base

    - Pop-up confirmation modification

  - Suppression d’une spécialité

    - Pop-up demande de validation suppression

    - Pop-up confirmation de suppression

  - Proposition d’ajouter une contrainte associée

- Je veux pouvoir dupliquer un créneau (BONUS)

- Je veux pouvoir dupliquer une semaine type (BONUS)

- Je veux pouvoir intégrer une prise de congés (BONUS)

# Ce qui a été réalisés

Nous avons depuis fait 2 nouvelles réunions avec le groupe.

Lors de ces réunions, nous avons répartis les différentes tâches qui nous attendaient soient :

- L'ajout d’un cas d’utilisation jusqu’au niveau conception, réalisé par Arwa Mohammed,

- Le développement des cas d’utilisation et du diagramme de classe au niveau conception, réalisé par Jules Forest,

- L’écriture des conventions de codage, réalisé par Meriem Bennama,

- La planification des tâches (temporalité), réalisé par Dylan Cailleau

- La réalisation d’un premier jet de l’emploi du temps en java, réalisé par Dylan Cailleau,

- L’écriture des requêtes qui seront les plus utilisées en SQL, algèbre relationnel et calcul relationnel, réalisé par Tom Hatton et Vanessa Antivackis,

- La documentation technique au travers de l’IDE Eclipse (Javadoc), réalisé par Vanessa Antivackis.

Une fois que toutes ces tâches fussent terminées, nous avons convenus de quelles portions de code chacun effectuerait.

# Priorités à venir

Nous passons donc maintenant à la partie la plus conséquente et emblématique de notre projet : le code.

Il nous faudra aussi réaliser un diaporama afin d’avoir un support visuel lors de la présentation de notre projet.

# Planification

# Tableau descriptif des tâches

| Études | Objectif | Ressource humaine | Temps de conception | Date de fin | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nouveau Cas : afficher le planning global | 1 personne | 4 jours | 15/12 | Aucune |
| B | Nouveau Cas : afficher le planning personnel | 1 personne | 4 jours | 15/12 | Aucune |
| C | Faire les requêtes principales de la BDD | 2 personnes | 4 jours | 15/12 | Aucune |
| D | Réviser le diagramme de classe | 3 personnes | 2 jours | 17/12 | A, B |
| E | Ecrire la Documentation du Diagramme de Classe | 1 personne | 3 jours | 20/12 | D |
| F | Convention de codage | Tout le monde | 1 jour | 04/12 | Aucune |
| G | Préciser le Backlog | 3 personnes | 2 jours | 21/12 | E, F, C |
| H | Faire le compte rendu | 1 personne | 2 jours | 21/12 | E, F, C |

# Diagramme de PERT

# Diagramme de classe au niveau conception

# Cas jusqu’au niveau conception d’un ajout d’un créneau

# Alternatif 1 : Acceptation de la demande

# Niveau système

# Scénario Système

- Le cadre ouvre le logiciel

- Affichage de l’EDT par semaine

- Le cadre clique sur l’icône « +créneau »

- Il entre les informations du créneau souhaité

- Appuie sur Ajouter

- Vérification des contraintes

- Message d’acception de la vérification du créneau.

# Diagramme de séquence système

# Niveau métier

# Scénario métier

- Le cadre ouvre le logiciel

- Récupération de l’EDT/semaine depuis la BDD

- Affichage EDT/semaine

- Cliquer sur « +créneau »

- Générer page informations

- Affichage page d’informations

- Saisir informations

- Vérifier les contraintes

- Contraintes validées

- Message d’ajout de créneau réussi

# Diagramme de séquence métier

# Diagramme de classe métier

# Diagramme de package métier

# Diagramme de déploiement métier

# Niveau conception

# Diagramme de séquence conception

# Diagramme de classe conception

# Diagramme de package conception

# Diagramme de déploiement conception

# Alternatif 2 : Un créneau déjà existant

# Niveau système

# Scénario système

- Le cadre ouvre le logiciel

- Affichage de l’EDT par semaine

- Le cadre clique sur l’icône « +créneau »

- Entrer les informations du créneau souhaité

- Appuyer sur ajouter

- Vérification des contraintes

- Vérification rejetée

- Message erreur : il y a déjà un créneau

# Diagramme de séquence système

# Au niveau métier

# Scénario métier

- Le cadre ouvre le logiciel

- Récupération de l’EDT/semaine depuis la BDD

- Affichage EDT/semaine

- Cliquer sur « +créneau »

- Générer page informations

- Affichage page d’informations

- Saisir informations

- Vérifier les contraintes

- Vérification rejetée

- Affichage du message d’erreur : « il existe déjà un créneau »

# Diagramme de séquence métier

# Diagramme de classe métier

# Diagramme de package métier

# Diagramme de déploiement métier

# Niveau conception

# Diagramme de séquence conception

# Diagramme de classe conception

# Diagramme de package conception

# Diagramme de déploiement conception

# Alternatif 3 : Contraintes non respectés

# Niveau système

# Scénario système

- Le cadre ouvre le logiciel

- Affichage de l’EDT par semaine

- Le cadre clique sur l’icône « +créneau »

- Entrer les informations du créneau souhaité

- Appuyer sur ajouter

- Vérification des contraintes

- Vérification rejetée

- Message erreur : Contraintes non respectés.

# Diagramme de séquence système

# Niveau métier

# Scénario métier

- Le cadre ouvre le logiciel

- Récupération de l’EDT/semaine depuis la BDD

- Affichage EDT/semaine

- Cliquer sur « +créneau »

- Générer page informations

- Affichage page d’informations

- Saisir informations

- Vérifier les contraintes

- Vérification rejetée

- Affichage du message d’erreur : « Contraintes non respectés »

# Diagramme de séquence métier

# Diagramme de classe métier

# Diagramme de package métier

# Diagramme de déploiement métier

# Niveau conception

# Diagramme de séquence conception

# Diagramme de classe conception

# Diagramme de package conception

# Diagramme de déploiement conception

# Alternatif 4 : Surcharge/Souscharge

# Niveau système

# Scénario système

- Le cadre ouvre le logiciel

- Affichage de l’EDT par semaine

- Le cadre clique sur l’icône « +créneau »

- Entrer les informations du créneau souhaité

- Appuyer sur ajouter

- Vérification des contraintes

- Vérification rejetée

- Message erreur : Surcharge/Sous-charge sur le personnel.

# Diagramme séquence système

# Niveau métier

# Scénario métier

- Le cadre ouvre le logiciel

- Récupération de l’EDT/semaine depuis la BDD

- Affichage EDT/semaine

- Cliquer sur « +créneau »

- Générer page informations

- Affichage page d’informations

- Saisir informations

- Vérifier les contraintes

- Vérification rejetée

- Affichage du message d’erreur : « Surcharge/sous-charge sur le personnel »

# Diagramme de séquence métier

# Diagramme de classe métier

# Diagramme de package métier

# Diagramme de déploiement métier

# Niveau conception

# Diagramme de séquence conception

# Diagramme de classe conception

# Diagramme de package conception

# Diagramme de déploiement conception

# Conventions de codage

# Conventions de codage

# Formatage du code

# Indentation

- Utilisez des espaces plutôt que des tabulations pour l'indentation. Configurez votre éditeur pour remplacer chaque tabulation par 4 espaces.

Exemple :

if (condition) {

// Ce bloc est indenté avec 4 espaces

executerTache();

}

- Chaque nouveau bloc de code (par exemple, à l'intérieur d'une instruction if ou for) doit augmenter le niveau d'indentation.

# Taille des lignes

- Limitez la longueur des lignes de code à 80 colonnes, y compris les espaces d'indentation, pour garantir la lisibilité sur différents écrans.

Exemple :

// Cette ligne ne dépasse pas 80 colonnes

String message = "Assurez-vous que la longueur de cette ligne est inférieure à 80 caractères";

# Lignes blanches

- Utilisez des lignes blanches pour séparer logiquement différentes sections du code, telles que les méthodes ou les blocs de code au sein d'une méthode.

# Espaces

- Autour des opérateurs,

- Après les virgules,

- Après les mots réservés du langage.

- N'utilisez pas d'espace immédiatement à l'intérieur des parenthèses.

- N’utilisez pas d’espaces après le ‘ ;’ après les lignes de codes.

Exemple :

int sum = a + b; // Espace autour de l'opérateur '+'

for (int i = 0; i < n; i++) { // Espaces autour des opérateurs '<' et '='

# Déclarations de Classe avec Extends et Implements

- Lorsqu'une classe étend une autre classe ou implémente des interfaces, placez chaque mot-clé (extends, implements) sur une nouvelle ligne pour une meilleure lisibilité.

Exemple :

public class MyArrayList

extends ArrayList

implements Serializable {

// Corps de la classe

}

# Résumé

# Nommage

# Général

- Les identifiants doivent être explicites. Évitez les noms trop longs tout en assurant qu'ils soient descriptifs.

# Package

- Utilisez des noms en minuscules.

- Évitez les noms qui existent déjà dans le JDK.

- Ne pas utiliser d'accents.

- Le nom doit être descriptif de ce que contient le package.

Exemple :

package mypackage;

# Classes et Interfaces

- Utilisez la casse CamelCase avec la première lettre de chaque mot en majuscule

Exemple :

public class MaClasse { } // Classe

public interface MonInterface { } // Interface

# Méthodes

# Nommage

- Les noms des méthodes doivent commencer par une minuscule et utiliser la casse CamelCase pour les mots suivants.

Exemple :

public void maMethode() {// Nom de méthode

# Déclaration

- Préférez déclarer chaque paramètre sur une ligne séparée lorsque vous avez de nombreux paramètres, pour une meilleure lisibilité.

- Incluez les exceptions potentielles lancées par la méthode dans la déclaration (exemple : throws IllegalArgumentException).

Exemple :

public void listerNomPersonnel(

// Si trop de paramètres, les mettre sur des lignes séparées

int premierParam,

int secondParam,

int troisièmeParam,

int quatrièmeParam

)

throws IllegalArgumentException {

// Corps de la méthode

}

# Instructions Return

- Utilisez des parenthèses pour les opérations au sein des instructions return pour clarifier la priorité des opérations.

Exemple :

public int additionnerEtMultiplier (int a, int b, int c) {

return (a + b) * c; // Utilisation de parenthèses

}

# Variables

# Nommage

- Utilisez des noms courts et descriptifs pour les variables.

- Utilisez la casse CamelCase, en commençant par une lettre minuscule.

# Déclaration

- Déclarez les variables ligne par ligne, sauf pour les variables temporaires itératives qui peuvent être déclarées sur une même ligne.

Exemple :

int x; // Déclaration individuelle

int y;

int i, j, k; // Variables itératives sur la même ligne

# Constantes

- Nommez les constantes en majuscules avec des Under scores pour séparer les mots.

# Types de variables

- Évitez de déclarer des variables de différents types sur la même ligne.

# Blocs de code

# Structures conditionnelles

- Utilisez des accolades même pour les instructions conditionnelles d'une seule ligne pour maintenir la cohérence et faciliter les modifications ultérieures.

Exemple :

if (condition) { // Utilisation des accolades même pour une seule ligne

executerTache();

}

# Boucles

- Suivez les mêmes règles d'indentation et d'espace que pour les autres blocs de code.

Exemple :

for (int i = 0; i < n; i++) { // Boucle avec des règles d'indentation standard

process(i);

}

# Commentaires

# Documentation

- Documentez chaque classe, méthode et section importante de code avec des commentaires clairs et concis.

# JavaDoc

- Utilisez JavaDoc pour générer automatiquement la documentation du code. Incluez une description, les paramètres, les valeurs de retour, et les exceptions pour chaque méthode.

Exemple :

/**

* Cette méthode effectue une tâche spécifique.

* @param param Le paramètre pour la méthode

* @return La valeur calculée

*/

public int maMethode(int param) {

// Corps de la méthode

}

# Autres conventions spécifiques

# Saut de ligne

- Effectuez un saut de ligne si une ligne de code dépasse la limite de 80 colonnes pour assurer la lisibilité sur un écran standard.

# Caractères spéciaux

- Évitez l'utilisation de caractères spéciaux comme le dollar ($) et le soulignement (_) dans les noms de variables non constantes ou de méthodes.

# Accents

- Évitez l'utilisation des accents dans le code pour garantir la compatibilité et la lisibilité sur différents systèmes.

# Comment sont-elles vérifiées

Les conventions de codage sont vérifiées à l’aide de l’extension Checkstyle présente sur l’IDE Eclipse, que l’on aura configuré selon notre propre convention de codage.

# Documentation

Vous retrouverez la documentation technique ci jointe au dossier.

# Principales requêtes de la Base de Données

# Requêtes en SQL

| Requête | SQL |
| --- | --- |
|  | SELECT * FROM Personnel |
|  | INSERT INTO seSpecialise(idP, idS) VALUES (1, 5) |
|  | DELETE FROM seSpecialise WHERE (idP = 1 AND idS = 5) |
|  | SELECT activation FROM ContrainteDeSpecialite WHERE idContrainteSpe = 1 |
|  | UPDATE ContrainteDeSpecialite SET activation = (activation = 1) ? 0 : 1 |
|  | INSERT INTO dansEDT(idP, idC) VALUES (1, 7) |
|  | DELET FROM dansEDT WHERE (idP = 1 AND idC = 7) |

# Requêtes en algèbre relationnel

| Requête | SQL | Algèbre relationnel |
| --- | --- | --- |
|  | SELECT * FROM Personnel | π * (Personnel) |
|  | INSERT INTO seSpecialise(idP, idS) VALUES (1, 5) | INS (seSpecialise, (1, 5)) |
|  | DELETE FROM seSpecialise WHERE (idP = 1 AND idS = 5) | DEL (seSpecialise, (idP = 1 AND idS = 5)) |
|  | SELECT activation FROM ContrainteDeSpecialite WHERE idContrainteSpe = 1 | π activation (σ idContrainteSpe=1 (ContrainteDeSpecialite)) |
|  | UPDATE ContrainteDeSpecialite SET activation = (activation = 1) ? 0 : 1 | σ activation = 1(ContrainteDeSpecialite) [activation : = 0] |
|  | INSERT INTO dansEDT(idP, idC) VALUES (1, 7) | INS (dansEDT, (1, 7)) |
|  | DELET FROM dansEDT WHERE (idP = 1 AND idC = 7) | DEL (dansEDT, (idP = 1 AND idC = 7)) |

# Requêtes en calcul relationnel

| Requête | SQL | Algèbre relationnel | Calcul relationnel |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SELECT * FROM Personnel | π * (Personnel) | π * (Personnel) |
|  | INSERT INTO seSpecialise(idP, idS) VALUES (1, 5) | INS (seSpecialise, (1, 5)) | seSpecialise ∪ {(1, 5)} |
|  | DELETE FROM seSpecialise WHERE (idP = 1 AND idS = 5) | DEL (seSpecialise, (idP = 1 AND idS = 5)) | π idP, idS (seSpecialise) - π idP, idS (seSpecialise ∩ {(1, 5)}) |
|  | SELECT activation FROM ContrainteDeSpecialite WHERE idContrainteSpe = 1 | π activation (σ idContrainteSpe=1 (ContrainteDeSpecialite)) | σ idContrainteSpe = 1 (ContrainteDeSpecialite). activation |
|  | UPDATE ContrainteDeSpecialite SET activation = (activation = 1) ? 0 : 1 | σ activation = 1(ContrainteDeSpecialite) [activation : = 0] | σ activation = 1 (ContrainteDeSpecialite) ⋈ π activation (ContrainteDeSpecialite ⋈ {(activation, 0)}) |
|  | INSERT INTO dansEDT(idP, idC) VALUES (1, 7) | INS (dansEDT, (1, 7)) | dansEDT ∪ {(1, 7)} |
|  | DELET FROM dansEDT WHERE (idP = 1 AND idC = 7) | DEL (dansEDT, (idP = 1 AND idC = 7)) | π idP, idC (dansEDT) - π idP, idC (dansEDT ∩ {(1, 7)}) |